2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局，根据河北省财政厅《关于提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知》（冀财农[2019]142号），下达我县资金3000万元。

- 项目主要实施内容和范围；

批复的主要建设内容为利用现有南水北调地表水厂配套管线预留接口，铺设管道33.63㎞，至前大章水厂、王西章水厂、北南冯联村工程和双庙村,并配套相应附属建筑物、计量设施等，共涉及18个村3.35万人，实现年地下水压采能力85万立方米。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 赵县2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目，总投资3000万元，全部为中央资金。

- 项目预期绩效目标

- 赵县2020年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目，于2020年12月31日完工，完成前大章水厂、王西章水厂、北南冯联村工程和双庙村共18个村3.35万人的地下水源置换，共完成投资3000万元。

二、自评工作情况

- 自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实。

2、资金落实情况分析。

专项资金到位3000万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、工程及时完成、质量达标。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分93分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- 项目存在的主要问题

- 无

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

王月敏     赵县水利局         农水科科长

2020年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局，根据河北省财政厅《关于提前下达2020年中央水利发展资金预算的通知》（冀财农[2019] 143号），下达我县资金66万元 。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 批复的主要建设内容为：更换外管网180米，更换阀门4个，更换磁卡水表2373套等。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 赵县2020年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目总投资66万元，全部为中央资金。

- 项目预期绩效目标

赵县2020年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目，于2020年 8月16日完工，共完成新寨店水厂、王西章水厂、北南冯、中冯、北冯、勤劳和南花邱7处工程的维修养护，共完成投资66万元。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实。

2、资金落实情况分析。

专项资金到位66万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、工程及时完成、质量达标。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分94分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

王月敏     赵县水利局         农水科科长

村级河长巡河护河补助资金项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对村级河长巡河护河补助资金项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

- 本项目实施单位为赵县水利局，根据石家庄市财政局《关于提前下达2020年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农【2019】107号），该项目资金8.28万元 。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 用于我县69名村级河长巡河履职补助。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 赵县村级河长巡河护河补助资金8.28，用于我县69名村级河长巡河履职补助，全部为市级资金。

- 项目预期绩效目标

- 我县村级河长巡河护河补助8.28万元，按照每人每月100元的标准，根据村级河长巡河率、乡镇对村级河长综合测评等考核方式对所有村级河长综合评定后发放到村级河长账户上。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 1、项目立项情况分析。该项目资金申请、资金拨付都是根据村级河长巡河率、乡镇对村级河长综合测评等考核方式对所有村级河长综合评定后发放到村级河长账户上。

- 2、资金落实情况分析。

专项资金到位8.28万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、资金拨付及时完成。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分94分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

尹西芳     赵县水利局         河长办主任

河道保洁员补贴资金项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对河道保洁员补贴资金项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

- 本项目实施单位为赵县水利局，根据省委、省政府、市委、市政府要求，结合《赵县实行河长制工作方案》（赵办字[2017]44号）文件精神，在县域内洨河、槐河、汪洋沟、石津灌渠四条河道设置河长的村庄聘请69名河道保洁员及赵州桥景区1名河道保洁员，专职负责河道垃圾杂物清理，保证河道管理范围内无垃圾、漂浮物，建立健全河道管护长效机制。此项目资金按照每位河道保洁员每月300元的标准发放，另外增加汪洋沟打捞河道内漂浮物费用1万元，资金共计26.2万元，并列入每年预算，来源为县级资金。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 在县域内洨河、槐河、汪洋沟、石津灌渠四条河道设置河长的村庄聘请69名河道保洁员及赵州桥景区1名河道保洁员，专职负责河道垃圾杂物清理，保证河道管理范围内无垃圾、漂浮物，建立健全河道管护长效机制。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 资金共计26.2万元，并列入每年预算，来源为县级资金。

- （二）项目预期绩效目标

此项目资金按照每位河道保洁员每月300元的标准发放，另外增加汪洋沟打捞河道内漂浮物费用1万元，资金共计26.2万元，保证河道管理范围内无垃圾、漂浮物，建立健全河道管护长效机制。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 1、项目立项情况分析。该项目资金申请、资金拨付都是根据县河长办负责此项目资金拨付工作，督促相关乡镇清理辖区河道内垃圾。

- 2、资金落实情况分析。

专项资金到位26.2万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、资金拨付及时完成。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分94分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

尹西芳     赵县水利局         河长办主任

2020年清理河道树障费用项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年清理河道树障费用项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；本项目实施单位为赵县水利局，根据《石家庄市河湖“清四乱”专项行动方案》（石水【2018】410号）文件精神，以全面落实河长制为契机，洨河道内苗木属“乱占”问题，我局开始对县域内洨河河道内的树障开始清理，资金共计100万元，来源为县级资金。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 共清理河道内树障共计2057.46亩。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

2020年清理河道树障费用100万元， 来源为县级资金。

- （二）项目预期绩效目标

2019年3月-5月17日，共清理洨河河道树障2057.46亩，财政拨清理树障费用100万元。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项、资金申请等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实。

2、资金落实情况分析。

专项资金到位100万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、工程及时完成、质量达标。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分95分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

赵县农村基层防汛预报预警体系建设通讯费项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县农村基层防汛预报预警体系建设通讯费项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局，根据我局预算，县财政 下达资金8.0124万元。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 赵县农村基层防汛预报预警体系建设视频会商线路通讯费、短信群发、无线预警广播机SIM卡年费三项合计8.0124万元。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 赵县农村基层防汛预报预警体系建设视频会商线路通讯费、短信群发、无线预警广播机SIM卡年费三项合计8.0124万元。全部为县级资金。

- （二）项目预期绩效目标

- 按照合同及时缴纳农村基层防汛预报预警体系建设通讯费，有效保障防汛预报预警设备正常运行，保障人民群众生命财产安全，共完成投资8.0124万元。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实。

2、资金落实情况分析。

专项资金到位8.0124万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、工程及时完成、质量达标。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分96分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- (一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

王永坤     赵县水利局         水旱灾害防御科长

2020年度中央水库移民后期扶持基金项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年度中央水库移民后期扶持基金项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局，2020年石家庄市财政局下达我县2020年度水库移民后期扶持基金资金总额为0.9万元。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 涉及水库移民15人，每人每年补助资金600元。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 15人水库移民共发放补助资金0.9万元，完成了移民补助资金按时足额发放的目标。

- （二）项目预期绩效目标

- 资金发放率100%，群众满意度100% 。

- 二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实。

2、资金落实情况分析。

专项资金到位0.9万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、工程及时完成、质量达标。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分94分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- (一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

赵秋坡     赵县水利局         办公室副主任

水利项目县级配套资金项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对水利项目县级配套资金项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

近以来，部分水利项目根据进度均如期完工，并通过审计，目前，均出具审计报告，审计后，拨付质保金。现报请财政局批准，予以拨付。完成水利项目建设,提高水资源使用管理水平和效益。

- 2、项目主要实施内容和范围；

- 近以来，部分水利项目根据进度均如期完工，并通过审计，目前，均出具审计报告，审计后，拨付质保金。县财政今年批复我局水利项目预算203.29万元。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 县财政今年批复我局水利项目预算203.29万元，用于水利项目县级配套。

- （二） 项目预期绩效目标

- 根据工程进度和完成情况，及时拨付项目质保金。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 1、项目立项情况分析。该项目资金申请、资金拨付都是 根据审计报告清算项目质保金。

- 2、资金落实情况分析。

专项资金到位203.29万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、资金拨付及时完成。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分93分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

城镇生活工业水量监测、农业灌溉水量监测、地下水位监测、城镇自备井关停补助项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对城镇生活工业水量监测、农业灌溉水量监测、地下水位监测、城镇自备井关停补助项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局；根据河北省推进华北地下水超采综合治理行动领导小组办公室文件《关于下达2020年度中央水利发展资金地下水超采综合治理水利项目安排和绩效目标的通知（冀水超采治理办[2020]17号）》分解到我办项目资金数分别为：城镇生活工业水量监测78万元、农业灌溉水量监测192万元、地下水位监测38万元、城镇自备井关停补助9万元。合计总投资317万元。

2、项目主要实施内容和范围；

城镇生活工业水量监测78万元，主要建设内容为建设监控户数29家，安装37处监测点，其中管段式超声波26套，管段式一体超声波8套、一体化远传水表3套；农业灌溉水量监测192万元，主要建设内容为新建农业监控设施70处；地下水位监测38万元，主要建设内容为赵县范庄镇秀才营村监测点1个；城镇自备井关停补助9万元建设内容为完成环保督察关井任务7眼，压采地下水29.27万立方米。

- 3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

赵县2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目，于2020年12月15日完工，共完成投资78万元；

- 赵县2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目，于2021年3月24日完工，共完成投资192万元；赵县2020年度地下水超采综合治理地下水水位监测项目，于2021年1月2日完工，共完成投资38万元；赵县2020年度地下水超采综合治理2020年自备井关停项目，于2020年12月31日完工， 共完成投资9万元。总投资317万元，全部为中央资金。

- （二） 项目预期绩效目标

项目实施各个阶段，严格按实施方案工程量执行，工程按方案全部完成，施工合同价款按照合同执行，监理工程师签证、建设处认定后报财政局审核后拨付至施工单位，没有超出概算。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 1、项目立项情况分析。

该项目立项、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实。

- 2、资金落实情况分析。

专项资金到位317万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、资金拨付及时完成。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分93分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

孟宏伟     赵县水利局         水资办主任

协助征收水资源税人员经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对协助征收水资源税人员经费项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局；2016年水资源费征收根据河北省水资源费改税管理规定要求，改为水资源税，由地方税务代为征收。我单位原征费人员不再直接征收，协助税务系统做好水资源税的抵账查抄工作。

2、项目主要实施内容和范围；

落实税收政策，创新工作举措，助推绿色经济持续发展；按时足额发放征管人员工资，缴纳各项社会保险，进一步提升水资源税征收工作水平。

- （二） 项目预期绩效目标

落实税收政策，创新工作举措，助推绿色经济持续发展；按时足额发放征管人员工资，缴纳各项社会保险，进一步提升水资源税征收工作水平。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 项目立项情况分析。

- 2016年水资源费征收根据河北省水资源费改税管理规定要求，改为水资源税，由地方税务代为征收。我单位原征费人员不再直接征收，协助税务系统做好水资源税的抵账查抄工作。

- 2、资金落实情况分析。

专项资金到位200万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、资金拨付及时完成。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分96分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

赵县河道湿地及引江建设项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县河道湿地及引江建设项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为赵县水利局。根据我县债务清偿化解方案，本年度拨付我局债务清偿资金360万元。

2、项目主要实施内容和范围；

偿还洨河赵县段治理工程、槐河赵县段治理工程、汪洋沟赵县段治理工程、汪洋沟赵县段综合治理工程、赵州镇引江应急供水工程拖欠工程款。

- （二） 项目预期绩效目标

保护沿河人口和农田安全，确保了排涝畅通，满足防汛要求；保障工业用水，有效促进工业发展，为全县经济社保发展提供了有力水源支撑。

二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作

- 单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目评价资料完整。

- （二）自评的方法和过程

对2020年度专项资金的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

- 项目立项情况分析。

根据我县债务清偿化解方案，本年度拨付我局债务清偿资金360万元。

- 2、资金落实情况分析。

专项资金到位360万元，到位率100%。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。为确保资金涉及项目顺利进行，责任明确，赵县水利局制定了相关责任制度,并严格按照各项制度开展工作。

2、财务管理。在资金使用管理上，制定了项目资金使用管理制度，建立了专账，实行财政授权支付管理制度，并按施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。

（三）项目产出

项目的完成率100%、资金拨付及时完成。

（四）项目效果

项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度按照预期指标值全部完成。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分95分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

赵县城区供水管网连接工程项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县城区供水管网连接工程项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位：赵县水利局。项目可行性研究报告（代项目建议书）及批复，资金证明。

2、项目主要实施内容和范围；

实施内容和范围：李春大道（平棘大街-海尔大道）、所里街（自强路-国柏路）、柏林大街（李春大道-国柏路），铺设主管网7200米和安装流量计。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 总投资：560万元，当年投入资金共计500万元，来源为县级资金。

（二）项目预期绩效目标

供水工程为基础设施项目，对城市发展、社会稳定、人民生活水平的改善起很重要作用，预期绩效总目标，资金及时到位，使供水管网连接工程和市政供水主管网顺利对接，实现城区没有断头管道，当年完工，使周边2000户居民减轻用水高峰水压不足。

- 自评工作情况

1、自评的组织工作

根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料，包括立项、审批等项目所有资料。

2、评价过程

成立自评工作组、项目评价资料收集、对资料进行分类整理、审查和分析，到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料，满足自评工作需要、综合分析评价，形成评价结论、按照规范的格式撰写自评报告。

3、评价工作管理组织

- 成立由单位项目主管领导担任组长的自评工作组，成员包括项目负责人、财务人员和其他相关人员。

- 项目执行及绩效实现情况

- 本项目建议书已经赵县发展和改革局审批，取得《关于赵县供水公司赵县城区供水管网连接工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（赵发改审[2020]21号）文；已取得赵县自然资源和规划局关于赵县城区供水管网链接（赵县成区内）工程项目的规划初审意见和关于开展赵县供水公司城区供水管网链接工程项目用地审查意见的说明。

开展预算项目绩效评价工作，对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

工程于2021年5月前已完成铺设供水主管网7.2千米，安装主管网电子监控流量计16台，所有入场材料全部检测合格后，才投入工程使用。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分97分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

赵县水务局横穿308国道给水管道改造及预埋

工程项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县水务局横穿308国道给水管道改造及预埋工程项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位：赵县水务局。政府批件，资金证明。

2、项目主要实施内容和范围；

实施内容和范围：延308国道与城区连接路口管道改造和预埋套管、安装阀门工程。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 总投资：193万元，当年资金共计8.6万元，来源为县级资金。

全部县财政，

（二）项目预期绩效目标

供水工程为基础设施项目，对城市发展、社会稳定、人民生活水平的改善起很重要作用，南水北调工程将有4条管线横穿308国道，为了节约资金，避免重复施工，现状没有敷设给水管道但将来需要敷设给水管道的地方，预埋混凝土套管，以备将来使用。

二、自评工作情况

1、自评的组织工作

根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料，包括政府批文，资金申请等项目所有资料。

2、评价过程

成立自评工作组、项目评价资料收集、对资料进行分类整理、审查和分析，到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料，满足自评工作需要、综合分析评价，形成评价结论、按照规范的格式撰写自评报告。

3、评价工作管理组织

- 成立由单位项目主管领导担任组长的自评工作组，成员包括项目负责人、财务人员和其他相关人员。

- 三、项目执行及绩效实现情况

本项目建设申请已经赵县政府审批，取得政府阅批卡（赵人民政府办公室442号）文；已取得赵县财政局出具的资金证明。

开展预算项目绩效评价工作，对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

工程开工2015年7月3日，竣工2015年10月31日，2015年已完成308国道过道管铺设混凝土套管及改造供水主管网833米和阀门安装，所有入场材料全部检测合格后，才投入工程使用。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分98分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

吕  静     赵县水利局         财务副科长

江水消纳水费财政支出项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县赵州镇引江应急供水一期工程项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及立项背景：

本项目实施单位为赵县水利局。在石家庄市境内，南水北调中线总干渠上布设分水口门10处，石津干渠上布设分水口门8处。向石家庄市区（含老城区、高新区、良村开发区、正定新区4个区），辛集、晋州、藁城、新乐、鹿泉5个县级市，正定、无极、深泽、栾城、赵县、元氏、高邑7个县，及石家庄市西部生态新区、石家庄市装备制造基地、鹿泉绿岛火炬开发区、赞皇五马山工业园4个重点生态、工业园区共17个城镇供水目标供水。

2、项目主要内容：

建设供水规模7.5万m³地表水厂一座，占地79亩。水厂以下铺设配水管网61公里。

3、项目资金投入情况：

- 当年资金共计2717.89万元，并列入每年预算，来源为县级资金。

- （二）项目预期绩效目标

供水工程的建成，保障城区的生活生产用水，政府还可以逐步收回企事业单位的自备井，统一管理，各单位擅自打井、用水无计划，水质水压无保障的情况将不复存在，有利于水资源的统一管理，避免了水资源的浪费。因此，该项目是造福百姓、功及子孙的重要举措，具有深远的社会及经济、环境效益。

项目产生明显的环境社会效益，大大改善赵县的投资环境、促进县城经济发展。并且具有一定的经济效益，项目内部收益率9.16%，投资回收期10.75年，投资利润率7.69%。

- 二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作及方法过程

- 为了做好绩效自评工作，实现自评工作的制度化、规范化和标准化，我公司成立了以经理为自评小组组长，副经理为小组成员的自评工作领导小组。对自评工作按照各个自评环节进行了严密的分工布局、收集真实可靠的一手资料，并对各自评环节审核严格，现场检查，现场评价。做到绩效目标自评表填报数据真实可靠，无错填漏填等情况。

（二）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项申请、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实，绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况也进行了严格真实的分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、资金落实情况分析。2717.09万元江水消纳水费及时到位，及时拨付给市南水北调管理中心。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。该工程管理制度规范健全，从施工进度、质量控制到安全管理都严格按照国家相关制度和规范进行。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。该工程财务内部管理制度健全，资金使用规范，及时到位。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（三）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（四）项目效果

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分95分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

刘军伟   赵县引源供水有限公司   经理

贷款利息及运行费财政支出项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县赵州镇引江应急供水一期工程项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及立项背景：

本项目实施单位为赵县水利局。在石家庄市境内，南水北调中线总干渠上布设分水口门10处，石津干渠上布设分水口门8处。向石家庄市区（含老城区、高新区、良村开发区、正定新区4个区），辛集、晋州、藁城、新乐、鹿泉5个县级市，正定、无极、深泽、栾城、赵县、元氏、高邑7个县，及石家庄市西部生态新区、石家庄市装备制造基地、鹿泉绿岛火炬开发区、赞皇五马山工业园4个重点生态、工业园区共17个城镇供水目标供水。

2、项目主要内容：

建设供水规模7.5万m³地表水厂一座，占地79亩。水厂以下铺设配水管网61公里。

3、项目资金投入情况：

- 当年投入资金共计960万元，并列入每年预算，来源为县级资金。

- 构成主要为农发行贷款。

- （二）项目预期绩效目标

供水工程的建成，保障城区的生活生产用水，政府还可以逐步收回企事业单位的自备井，统一管理，各单位擅自打井、用水无计划，水质水压无保障的情况将不复存在，有利于水资源的统一管理，避免了水资源的浪费。因此，该项目是造福百姓、功及子孙的重要举措，具有深远的社会及经济、环境效益。

项目产生明显的环境社会效益，大大改善赵县的投资环境、促进县城经济发展。并且具有一定的经济效益，项目内部收益率9.16%，投资回收期10.75年，投资利润率7.69%。

- 二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作及方法过程

- 为了做好绩效自评工作，实现自评工作的制度化、规范化和标准化，我公司成立了以经理为自评小组组长，副经理为小组成员的自评工作领导小组。对自评工作按照各个自评环节进行了严密的分工布局、收集真实可靠的一手资料，并对各自评环节审核严格，现场检查，现场评价。做到绩效目标自评表填报数据真实可靠，无错填漏填等情况。

（二）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项申请、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实，绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况也进行了严格真实的分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、资金落实情况分析。960万元贷款利息及运行费及时到位，贷款利息及时拨付给农发行，运行费使用到位。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。该工程管理制度规范健全，从施工进度、质量控制到安全管理都严格按照国家相关制度和规范进行。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。该工程财务内部管理制度健全，资金使用规范，及时到位。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（三）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（四）项目效果

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分98分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

刘军伟   赵县引源供水有限公司   经理

偿还南水北调建设基金自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县赵州镇引江应急供水一期工程项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及立项背景：

本项目实施单位为赵县水利局。在石家庄市境内，南水北调中线总干渠上布设分水口门10处，石津干渠上布设分水口门8处。向石家庄市区（含老城区、高新区、良村开发区、正定新区4个区），辛集、晋州、藁城、新乐、鹿泉5个县级市，正定、无极、深泽、栾城、赵县、元氏、高邑7个县，及石家庄市西部生态新区、石家庄市装备制造基地、鹿泉绿岛火炬开发区、赞皇五马山工业园4个重点生态、工业园区共17个城镇供水目标供水。

2、项目主要内容：

建设供水规模7.5万m³地表水厂一座，占地79亩。水厂以下铺设配水管网61公里。

3、项目资金投入情况：

- 当年投入资金共计1000万元，并列入每年预算，来源为县级资金。

- （二）项目预期绩效目标

供水工程的建成，保障城区的生活生产用水，政府还可以逐步收回企事业单位的自备井，统一管理，各单位擅自打井、用水无计划，水质水压无保障的情况将不复存在，有利于水资源的统一管理，避免了水资源的浪费。因此，该项目是造福百姓、功及子孙的重要举措，具有深远的社会及经济、环境效益。

项目产生明显的环境社会效益，大大改善赵县的投资环境、促进县城经济发展。并且具有一定的经济效益，项目内部收益率9.16%，投资回收期10.75年，投资利润率7.69%。

- 二、自评工作情况

- （一）自评的组织工作及方法过程

- 为了做好绩效自评工作，实现自评工作的制度化、规范化和标准化，我公司成立了以经理为自评小组组长，副经理为小组成员的自评工作领导小组。对自评工作按照各个自评环节进行了严密的分工布局、收集真实可靠的一手资料，并对各自评环节审核严格，现场检查，现场评价。做到绩效目标自评表填报数据真实可靠，无错填漏填等情况。

（二）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。该项目立项申请、资金申请、可研报告、招标、编制实施方案等都是依照国家相关规范制度严格审批和落实，绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况也进行了严格真实的分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、资金落实情况分析。1000万元偿还还建设基金及时到位，及时拨付给中国农发重点建设基金有限公司。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。该工程管理制度规范健全，从施工进度、质量控制到安全管理都严格按照国家相关制度和规范进行。对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。该工程财务内部管理制度健全，资金使用规范，及时到位。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（三）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

（四）项目效果

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况和项目绩效情况综合自评得分95分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 无

- （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名       工作单位           职务

王力强     赵县水利局         副局长

张宏坤     赵县水利局         财务科长

刘军伟   赵县引源供水有限公司   经理

赵县2020年度地下水超采综合治理奖补资金项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换工程占地补偿项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为赵县水利局，石家庄市水利局于2020年10月19日对赵县2020年度地下水超采综合治理奖补资金项目进行了批复，批复文号石水[2020]411号。

2、项目主要实施内容和范围；

本工程利用现有南水北调地表水厂配套管线，延伸安装铺设管道高村乡的北庄、南王村，范庄镇的曹庄和新寨店镇的东阳台、迎恩铺，以及改造曹庄村内管网，使用南水北调水源置换深层地下水，管线总长度139296m。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目到位资金346万元，为地下水超采综合治理奖补资金。

（二）项目预期绩效目标

项目将地下水水源置换为南水北调水源，覆盖3个乡镇的5个村，可以压减采地下水开采，有效抑制地下水位的下降，实现地下水压采11.05万立方米。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

科室抽调专人负责自评工作，按照自评管理办法，逐项自评，确保过程、结果真实。

（二）自评的方法和过程

首先根据评价工作要求，农水科全面收集评价所需基础信息资料，包括项目方案、图纸、合同、资金支出等资料，对资料进行分类整理。二是到项目实施现场勘察、核实项目数据。三是按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

项目施工资料齐全，达到预期效果。

（三）建立绩效评价指标体系

项目进展顺利，工程得以顺利实施，能及时完成地下水压采量，社会效益显著。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。由石家庄市水利局对项目实施方案进行了批复。

2、资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

项目所需资金346万元，到位资金346万元，资金足额及时到位，工程施工顺利。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

项目由农水科负责实施，项目施工过程中，由监理单位全程跟踪监督，施工单位严格按照图纸施工，施工规范、监督到位，是项目得以顺利完工的基础。

对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。

在资金使用管理上，能够按照上级有关财务管理规定执行，建立了专账，并按照施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。项目资金及时足额到位，资金的使用情况符合有关制度规定。

（三）项目产出

项目按照要求及时足额完成，符合方案要求，工程合理，质量达标，达到预期目的。

（四）项目效果

项目实施后，将使该处居民生活用水水源转换为南水北调水源，置换农村深层地下水水源，实现地下水压采，年可实现地下水压采11.05万立方米，同时可以进一步提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证，社会效益显著。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分 94分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 姓  名       工作单位           职务

王力强       赵县水利局         副局长

张宏坤       赵县水利局         财务科

王月敏       赵县水利局         农水科科长

赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换一期工程

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换工程占地补偿项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为赵县水利局，赵县发展和改革局于2020年5月7日对赵县地下水超采综合治理农村生活水源置换一期工程可行性研究报告（代项目建议书）进行了批复，批复文号赵发改审[2020]32号。

赵县行政审批局于2020年10月27日对《赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换一期工程初步设计》进行了批复，批复文号赵行审投资审[2020]31号。

2、项目主要实施内容和范围；

本工程利用现有南水北调地表水厂配套管线，安装铺设管道至谢庄乡、韩村镇，使用南水北调水源置换深层地下水，管线总长度18765m。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目投资2000万元，为债券资金。

（二）项目预期绩效目标

项目将地下水水源置换为南水北调水源，覆盖2个乡镇的39个村，置换3个村的地下水源，可以压减采地下水开采，有效抑制地下水位的下降，实现地下水压采27.95万立方米。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

科室抽调专人负责自评工作，按照自评管理办法，逐项自评，确保过程、结果真实。

（二）自评的方法和过程

首先根据评价工作要求，农水科全面收集评价所需基础信息资料，包括项目方案、图纸、合同、资金支出等资料，对资料进行分类整理。二是到项目实施现场勘察、核实项目数据。三是按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

项目施工资料齐全，达到预期效果。

（三）建立绩效评价指标体系

项目进展顺利，工程得以顺利实施，能及时完成地下水压采量，社会效益显著。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。项目可行性研究报告（代项目建议书）进行了由赵县发展和改革局批复，初步设计由赵县行政审批局批复。

2、资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

项目所需资金2000万元，到位资金2000万元，资金足额及时到位，工程施工顺利。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

项目由农水科负责实施，项目施工过程中，由监理单位全程跟踪监督，施工单位严格按照图纸施工，施工规范、监督到位，是项目得以顺利完工的基础。

对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。

在资金使用管理上，能够按照上级有关财务管理规定执行，建立了专账，并按照施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。项目资金及时足额到位，资金的使用情况符合有关制度规定。

（三）项目产出

项目按照要求及时足额完成，符合方案要求，工程合理，质量达标，达到预期目的。

（四）项目效果

项目实施后，将使该处居民生活用水水源转换为南水北调水源，置换农村深层地下水水源，实现地下水压采，年可实现地下水压采27.95万立方米，同时可以进一步提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证，社会效益显著。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分 91分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 姓  名       工作单位           职务

王力强       赵县水利局         副局长

张宏坤       赵县水利局         财务科长

王月敏       赵县水利局         农水科科长

赵县2020年市级农村饮水工程维修养护项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县2020年市级农村饮水工程维修养护项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为赵县水利局，石家庄市财政局《关于下达2020年市级农村饮水工程维修养护经费的通知》（石财农[2020] 15号），下达我县农村饮水工程维修养护经费11万元；石家庄市水利局《关于赵县、无极等10个县（市、区）2020年市级农村饮水工程维修养护项目实施方案批复的通知》（石水[2020]155号），对项目进行了批复。

- 项目主要实施内容和范围；

- 主要建设内容为更换村内磁卡水表330套等，涉及大夫庄办事处的三中村，受益人口892人。

- 项目资金投入情况

- 项目总投资11万元，全部为市级资金

（二）项目预期绩效目标

完成三中村更换磁卡水表330套，共完成投资11万元。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

科室抽调专人负责自评工作，按照自评管理办法，逐项自评，确保过程、结果真实。

- 自评的方法和过程

首先根据评价工作要求，农水科全面收集评价所需基础信息资料，包括项目方案、图纸、合同、资金支出等资料，对资料进行分类整理。二是到项目实施现场勘察、核实项目数据。三是按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

项目施工按照项目方案图纸要求施工，施工资料齐全，达到预期效果。

（三）建立绩效评价指标体系

项目进展顺利，工程得以顺利实施，能及时完成维修养护工程，社会效益显著。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。项目由四川蔚泰达水利勘测设计编制完成实施方案，由石家庄市水利局对项目进行了批复，《批复文号石水[2020]155号。

2、资金落实情况分析。石家庄市财政局《关于下达2020年市级农村饮水工程维修养护经费的通知》（石财农[2020] 15号），下达我县农村饮水工程维修养护经费11万元。到位资金11万元，资金足额及时到位，工程施工顺利。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。项目由农水科负责实施，项目施工过程中，由监理单位全程跟踪监督，施工单位严格按照图纸施工，施工规范、监督到位，是项目得以顺利完工的基础。

对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。在资金使用管理上，能够按照上级有关财务管理规定执行，建立了专账，并按照施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。项目资金及时足额到位，资金的使用情况符合有关制度规定。

（三）项目产出

项目按照要求及时足额完成，共完成更换水表330套，符合方案要求，工程合理，质量合格，达到预期目的。

（四）项目效果

项目实施后，可以进一步提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证，群众满意，社会效益显著。

- 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分93分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 姓  名       工作单位           职务

王力强       赵县水利局         副局长

张宏坤       赵县水利局         财务科长

王月敏       赵县水利局         农水科科长

赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换工程占地补偿项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为赵县水利局，石家庄市水务局、石家庄市财政局于2017年12月22日对《赵县2017年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目实施方案》进行了批复，批复文号石水[2017]601号。

2、项目主要实施内容和范围；

本工程利用现有南水北调地表水厂配套管线，安装铺设管道至5个农村联村集中供水工程，使用南水北调水源置换深层地下水，管线总长度17.37Km。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目投资93万元，为县级配套资金，主要用于工程施工费和监理费。

（二）项目预期绩效目标

项目将地下水水源置换为南水北调水源，涉及5个工程的25个村，可以压采地下水开采，有效抑制地下水位的下降，实现地下水压采122万立方米。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

科室抽调专人负责自评工作，按照自评管理办法，逐项自评，确保过程、结果真实。

（二）自评的方法和过程

首先根据评价工作要求，农水科全面收集评价所需基础信息资料，包括项目方案、图纸、合同、资金支出等资料，对资料进行分类整理。二是到项目实施现场勘察、核实项目数据。三是按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

项目施工资料齐全，达到预期效果。

（三）建立绩效评价指标体系

项目进展顺利，工程得以顺利实施，能及时完成地下水压采量，社会效益显著。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。由石家庄市水务局、石家庄市财政局以石水[2017]601号文对赵县2017年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目实施方案进行了批复。

2、资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

项目所需资金93万元，到位资金93万元，资金足额及时到位，工程施工顺利。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

项目由农水科负责实施，项目施工过程中，由监理单位全程跟踪监督，施工单位严格按照图纸施工，施工规范、监督到位，是项目得以顺利完工的基础。

对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。

在资金使用管理上，能够按照上级有关财务管理规定执行，建立了专账，并按照施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。项目资金及时足额到位，资金的使用情况符合有关制度规定。

（三）项目产出

项目按照要求及时足额完成，符合方案要求，工程合理，质量达标，达到预期目的。

（四）项目效果

项目实施后，将使该处居民生活用水水源转换为南水北调水源，置换农村深层地下水水源，实现地下水压采，年可实现地下水压采122万立方米，同时可以进一步提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证，社会效益显著。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分 95分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 姓  名       工作单位           职务

王力强       赵县水利局         副局长

张宏坤       赵县水利局         财务科长

王月敏       赵县水利局         农水科科长

赵县2020年度地下水超采综合治理奖补资金项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县地下水超采综合治理农村生活用水置换工程占地补偿项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为赵县水利局，石家庄市水利局于2020年10月19日对赵县2020年度地下水超采综合治理奖补资金项目进行了批复，批复文号石水[2020]411号。

2、项目主要实施内容和范围；

本工程利用现有南水北调地表水厂配套管线，延伸安装铺设管道高村乡的北庄、南王村，范庄镇的曹庄和新寨店镇的东阳台、迎恩铺，以及改造曹庄村内管网，使用南水北调水源置换深层地下水，管线总长度139296m。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目到位资金346万元，为地下水超采综合治理奖补资金。

（二）项目预期绩效目标

项目将地下水水源置换为南水北调水源，覆盖3个乡镇的5个村，可以压减采地下水开采，有效抑制地下水位的下降，实现地下水压采11.05万立方米。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

科室抽调专人负责自评工作，按照自评管理办法，逐项自评，确保过程、结果真实。

（二）自评的方法和过程

首先根据评价工作要求，农水科全面收集评价所需基础信息资料，包括项目方案、图纸、合同、资金支出等资料，对资料进行分类整理。二是到项目实施现场勘察、核实项目数据。三是按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

项目施工资料齐全，达到预期效果。

（三）建立绩效评价指标体系

项目进展顺利，工程得以顺利实施，能及时完成地下水压采量，社会效益显著。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。由石家庄市水利局对项目实施方案进行了批复。

2、资金落实情况分析。对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

项目所需资金346万元，到位资金346万元，资金足额及时到位，工程施工顺利。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。

项目由农水科负责实施，项目施工过程中，由监理单位全程跟踪监督，施工单位严格按照图纸施工，施工规范、监督到位，是项目得以顺利完工的基础。

对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

2、财务管理。

在资金使用管理上，能够按照上级有关财务管理规定执行，建立了专账，并按照施工合同与工程进度拨付，做到专款专用。项目资金及时足额到位，资金的使用情况符合有关制度规定。

（三）项目产出

项目按照要求及时足额完成，符合方案要求，工程合理，质量达标，达到预期目的。

（四）项目效果

项目实施后，将使该处居民生活用水水源转换为南水北调水源，置换农村深层地下水水源，实现地下水压采，年可实现地下水压采11.05万立方米，同时可以进一步提高农村饮水安全标准，使项目区居民生活用水安全得到保证，社会效益显著。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评得分 94分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 无

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 姓  名       工作单位           职务

王力强       赵县水利局         副局长

张宏坤       赵县水利局         财务科

王月敏       赵县水利局         农水科科长